«УТВЕРЖДАЮ»                                   Председатель правления ТСЖ «Комфорт»

_________________ Шелях Д.В..

«06 » декабря 2011 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения договоров

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области

2011 г.

Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007г № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением  администрации Тульской области от 10.06.2008г. № 332 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

##### Раздел 1. Общие положения

1. Предмет конкурса.

1.1. Организатор проводит конкурс с целью заключения договоров на проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, указанных в конкурсной документации. Сведения об объектах конкурса приведены в разделе № 4. Претенденты могут ознакомиться с конкурсной документацией до окончания срока подачи заявок. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе.

1.2. В конкурсе могут участвовать Претенденты, которые удовлетворяют требованиям, установленным в п. № 12 настоящей конкурсной документации. Для участия в конкурсе претенденты должны своевременно подготовить и подать конкурсную заявку. Порядок подготовки и подачи конкурсной заявки установлен в настоящей конкурсной документации.

2. Правомочность Претендентов конкурса.

  - Настоящее приглашение к участию в конкурсе распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении работ в Российской Федерации, указанных в информационных картах конкурсной заявке.

3. Затраты на участие в конкурсе.

3.1. Участник конкурса:

несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе;

предварительно знакомится с объектами, выставленными на конкурс по выполнению       капитального ремонта;

представляет и регистрирует заявку на участие в конкурсе, отражая в ней достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса;

представляет заявку в запечатанном конверте;

вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии.

3.2. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

4. Право конкурсной комиссии принимать или отклонять конкурсные заявки.

4.1. Конкурсная комиссия оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку, а также прекратить процедуру торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения договора, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Претендентами, которым такое действие может принести убытки.

Конкурсная документация

5. Содержание конкурсной документации.

5.1. Конкурсная документация включает следующие документы:

а) Общие положения

б) информационную карту

в) форму конкурсной заявки

г) форму конкурсного предложения

д) формы, заполняемые Претендентом в подтверждение своей

квалификации

е) сведения об объектах конкурса

ж) проект договора

5.2. Сообщение о проведении конкурса размещается заказчиком на официальном сайте органа местного самоуправления, публикуется в официальных изданиях органа местного самоуправления не менее чем за 30 дней до даты окончания срока

6. Разъяснение конкурсной документации.

6.1. Претендент конкурса, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, может обратиться к Организатору конкурса письмом или телеграммой (далее по тексту термин «телеграмма» означает также телекс и факс), которые направляются по адресу Организатора конкурса, указанному в информационной карте конкурсной заявки, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик (Организатор) обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

6.2. Организатор конкурса письменно ответит на любой запрос Претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации.

6.3. Организатор конкурса не несет ответственности за неполучение Претендентом информации о разъяснении конкурсной документации, если такой Претендент получил конкурсную документацию в неофициальном порядке.

7. Внесение изменений в конкурсную документацию.

7.1. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок Организатор может по любой причине внести изменения в конкурсную документацию.

7.2. Все Претенденты – участники конкурса, получившие конкурсную документацию уведомляются о внесенных изменениях письмом или телеграммой.

7.3. Для того чтобы предоставить Претендентам-участникам конкурса достаточно времени для учета внесенных изменений при подготовке своих конкурсных заявок, Организатор конкурса, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок.

7.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

Порядок подготовки конкурсной заявки

8. Язык конкурсной заявки.

8.1. Конкурсная заявка, подготовленная Претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанная с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись Претендент и Организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

9. Валюта конкурсной заявки.

9.1. Все суммы денежных средств должны выражаться в Российских рублях.

10. Подготовка конкурсной заявки и конкурсного предложения.

10.1. Претендент представляет   в запечатанном конверте конкурсную заявку по каждому лоту отдельно по форме, приведенной в настоящей конкурсной документации.

10.2.  Заявка должна содержать:

    - полное и сокращенное наименование участника конкурса, юридический и почтовый адреса, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

    - банковские реквизиты;

    - направления деятельности участника конкурса;

    - опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

    - сведения об отсутствии отрицательных отзывов по выполнению аналогичных работ;

    - сведения об отсутствии задолженности участника конкурса по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами.

К заявке должны быть приложены:

      - заверенные копии учредительных и регистрационных документов;

      - копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса;

10.3.  Все документы, представленные участниками конкурса, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы (авизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Все документы представляются в сброшурованном виде, подписаны руководителем (надлежаще уполномоченными лицами) и  скреплены соответствующей печатью.

10.4. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в настоящей конкурсной документации форм считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и может привести к отклонению конкурсной заявки.

11. Правомочность и квалификация Претендента-участника конкурса.

11.1. В конкурсе могут принимать участие любые Претенденты, которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в конкурсах по заключению договора на проведение капитального ремонта на многоквартирных жилых домах.

11.2. Квалификация Претендента должна удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в информационной карте конкурсной заявки.

11.3. Претендент должен представить в составе своей конкурсной заявки документы,  подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для выполнения условий договора, перечень которых указан в информационной карте конкурсной заявки.

12.  Подача и вскрытие конвертов с конкурсными заявками

12. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками.

12.1. Конверт должен содержать пометку  с наименованием конкурса и наименованием лота.

12.2. На конверте необходимо указать также наименование и адрес Претендента-участника для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение невскрытыми, если документы на конкурс признаны опоздавшими или в случае отказа Претендента до начала конкурса участвовать в конкурсе.

12.3. В случае представления измененной конкурсной заявки, либо отказа от участия в конкурсе на конвертах дополнительно следует указать слова «изменение конкурсной заявки», либо «отказ от участия в конкурсе».

13. Подача и прием конкурсных заявок.

13.1. Конкурсные заявки должны быть поданы Организатору конкурса в сроки, указанные в информационной карте конкурсной заявки. Срок поступления заявки определяется по дате регистрации Организатором конкурса, указываемой в расписке о приеме документов.

13.2. Конкурсные заявки, представленные с опозданием, допускаются к конкурсу только по решению Конкурсной комиссии.

13.3. Конкурсные заявки, не содержащие требуемого комплекта документов, снимаются с конкурса.

13.4. Организатор конкурса регистрирует поступившие конкурсные заявки в присутствии представителя  Претендента, после чего выдает расписку о приеме документов.

13.5. После окончания срока приема конкурсной заявки Организатор конкурса не принимает от Претендента «изменения конкурсной заявки», либо «отказ от участия в конкурсе».

Рассмотрение конкурсных заявок

14. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.

14.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение конкурсных заявок в следующем порядке:

а) изучение конкурсных заявок;

б) изучение правомочности и квалификации Претендента;

в) оценка и сопоставления конкурсных заявок.

15. Разъяснение конкурсных заявок.

15.1. Во время рассмотрения конкурсных заявок Конкурсная комиссия может, по своему усмотрению, попросить Претендента дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки.

15.2. Просьба о разъяснении и ответ на нее могут быть поданы как письменно, так и устно, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.

15.3. В случае, если Претендент не предоставит соответствующие разъяснения его конкурсной заявки его конкурсная заявка может быть отклонена.

16. Оценка и сопоставление конкурсных заявок и конкурсных предложений.

Определение победителя.

16.1. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные предложения и конкурсные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям конкурса.

16.2. Конкурсные заявки Претендентов оцениваются по следующим критериям:

наличие технической оснащенности по видам работ

наличие  - 5 баллов

отсутствие – 0 баллов;

соответствие работников выполняемым работам по квалификации

90-100 % работников – 5 баллов

80-90 % - 4

50-80% -3

менее 50% - 0;

снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц.

16.3. По результатам оценки и сопоставления конкурсных предложений и конкурсных заявок Конкурсная комиссия определяет победителя. Победителем конкурса признается участник конкурса, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов.

16.4. Результаты и процедура оценки конкурсных предложений и конкурсных заявок заносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком.

Заключение договора

17. Право организатора конкурса принимать или отклонять конкурсные заявки.

17.1. Организатор конкурса оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей инструкцией.

17.2. Организатор конкурса оставляет за собой право прекратить процедуру конкурса и отказаться от всех заявок в любое время до момента вскрытия конвертов с конкурсной документацией, не неся, при этом, никакой ответственности перед Претендентами, которым такое действие может принести убыток.

17.3. Организатор конкурса не обязан сообщать о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.

18. Порядок заключения договора.

18.1. После составления протокола оценки заявок его копии представляются участникам конкурса по их требованию.

Протоколы рассмотрения и оценки заявок размещаются на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления.

18.2.  Если участник конкурса, победивший по итогам конкурса, в установленный документацией срок не подписывает соответствующий договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

18.3. Договор подряда заключается на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и заявкой участника, в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок.

Изменение условий договора в процессе его исполнения не допускается.

Раздел 2. Информационная карта

1. Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса – информационная карта – являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке конкурсных заявок.

2. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке конкурсных заявок и положениями информационной карты конкурсной заявки последние имеет преобладающую силу.

|  | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Открытый конкурс на заключение договоров для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области лот № 1 – Капитальный ремонт мягкой кровли и монтаж теплового узла жилого дома №2 по ул. Тульской, пос. Лазарево Щекинского района. лот № 2 – Капитальный ремонт мягкой кровли и монтаж теплового узла жилого дома №10 по ул. Тульской, пос. Лазарево Щекинского района. |
| 1. Общие сведения |
|  | Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья «Комфорт» Адрес: 301220, Тульская обл., Щекинский район, п. Лазарево, ул. Тульская (старая ) д. 2. Телефон: 8 (48751) 72-2-49 Факс: 8 (4872) 72-1-28. Ответственное лицо: Шелях Дмитрий Владиимрович |
|  | Конверты с конкурсными заявками принимаются Организатором конкурса до 09.00 часов местного времени 11 января 2012 года |
|  | Основные сведения об объектах конкурса указанны в разделе 4 настоящей конкурсной документации. |
| 2. Подготовка и подача конкурсных заявок |
|  | Язык конкурсной заявки – русский |
|  | Валюта, в которой выражены цены – Российские рубли. |
|  | Заявка должна содержать: полное и сокращенное наименование участника конкурса, юридический и почтовый адреса, телефон, телефакс, адрес электронной почты; банковские реквизиты; направления деятельности участника конкурса; опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам; сведения об отсутствии отрицательных отзывов по выполнению аналогичных работ; сведения об отсутствии задолженности участника конкурса по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами. К заявке должны быть приложены: заверенные копии учредительных и регистрационных документов; копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса; расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса. |
|  | Адрес для представления конкурсных заявок –301220, Тульская обл., Щекинский район, п. Лазарево, ул. Тульская (старая ) д. 2 |
|  | При получении конкурсной документации каждому Претенденту присваивается номер участника проведения открытого конкурса. |
|  | Конверты с пометкой вскрываются Организатором конкурса в 10.00 часов «11» января 2012 г. |
|  | Квалификационные требования: 1. Претендент должен обладать всеми необходимыми лицензиями и сертификатами на виды деятельности, связанные с выполнением обязательств в рамках конкурсной заявки. 2. Специально подготовленный и аттестованный персонал для обслуживания объектов. |
|  | Представленные показатели будут оцениваться Конкурсной комиссией с использованием бальной методики. |

Раздел 3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Форма № 1

Организация (претендент)                                                           Товарищество

конкурса                                                                        собственников жилья  «Комфорт»

__________________________                                                   __________________________

__________________________

__________________________

Конкурсная заявка

Конкурс по заключению договоров для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области :

ЛОТ №1 - Капитальный ремонт мягкой кровли и монтаж теплового узла жилого дома

№2 по ул. Тульской,  пос. Лазарево Щекинского района.

ЛОТ №1 - Капитальный ремонт мягкой кровли и монтаж теплового узла жилого дома

№10 по ул. Тульской,  пос. Лазарево Щекинского района.

Наименование Претендента: ______________________________________________

Адрес Претендента: ______________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, мы предлагаем заключение договора для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области

ЛОТ №1 - Капитальный ремонт мягкой кровли и монтаж теплового узла жилого дома

№2 по ул. Тульской,  пос. Лазарево Щекинского района.

ЛОТ №2 - Капитальный ремонт мягкой кровли и монтаж теплового узла жилого дома

№10 по ул. Тульской,  пос. Лазарево Щекинского района.

Заказчик и организатор конкурса:

Сообщаем о согласии принять участие в конкурсе, в случае признания победителем заключить с ____________________________________договор не позднее срока указанного в конкурсной      документации.

Приложение (опись документов, представленных на конкурс):

- (наименование документа, количество страниц);

- и т.д.

____________________________ ( подпись)

Форма № 2

Анкета

организации – претендента на участие в конкурсе по заключению договора

- Сведения о предприятии-участнике конкурса

1.1.Фирменное наименование организации полное и короткое:

1.2.Организационно-правовая форма:

1.3.Дата, номер и орган регистрации организации:

1.4.Налоговая инспекция:

1.5.Юридический адрес:

1.6.Фактическое место нахождение:

1.7.Телефон, телефакс, электронный адрес:

1.8.Наличие лицензий на проведение работ:

1.9.Срок действия лицензии:

____________________________________________________________________

1.10.Наименование банка:

1.11.Банковские реквизиты:_____________________________________________

1.12.БИК ____________________________ ИНН ___________________________

Р /счет ___________________________ К /счет _____________________________

2. Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов:

3. В случае объявления предложения на участие в конкурсе не состоявшимся мы не будем иметь претензий к конкурсной комиссии и организатору.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен __________________________________________________________

(Ф.И.О. телефон, факс работника организации)

Все сведения о проведении конкурса  просим сообщать уполномоченному лицу.

5. Гарантируем достоверность представленных данных. Предоставляем Вам право на проверку всех сведений указанных в анкете.

Руководитель               _________________________ / Фамилия И.О./

(подпись)						М.П.

Главный бухгалтер      _________________________/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма № 3

Конкурсное предложение

Наименование  Претендента _____________________________________________

Наименование   Объектов ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Раздел 1. Срок выполнения работ  _______________________________________

Раздел 2. Цена договора (стоимость выполнения работ)__________________руб.

Раздел 3. Дополнительные предложения Претендента по ведению работ _________________________________________________________________

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Раздел 4. Сведения об объектах конкурса (Техническое задание).

| № лота | Адрес дома | Наименование работ | Срок исполнения | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Дом №2, ул. Тульская, пос. Лазарево | Капитальный ремонт мягкой кровли дома и монтаж теплового узла | 22.01.2012г | 13.02.2012г | 890000 |
| 1 | Дом №10, ул. Тульская, пос. Лазарево | Капитальный ремонт мягкой кровли дома и монтаж теплового узла | 22.01.2012г | 13.02.2012г | 390439 |

Раздел 5.  Проект договора подряда.

ДОГОВОР ПОДРЯДА  №____

по объекту: «дом №, ул. , пос. »

Лот № 1

____________г.

Товарищество собственников жилья «Комфорт», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице   Председателя правления Шелях Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и, _____________________________________именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице__________________________________, действующий на основании _______________с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, руководствуясь Протоколом № _____ от _________20___ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора подряда на капитальный ремонт мягкой кровли дома №__ по ул._________________, пос. _________, путем проведения открытого конкурса, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем (далее «Договор»):

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется за свой риск выполнить работы в рамках реализации региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области  с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика и иными документами, являющимися приложениями к настоящему  договору.

1.2.  Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену путем перечисления   ________________средств .

1.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

1.5. Виды работ устанавливаются в смете (сметах), утверждаемой  Заказчиком, являющейся  неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Для исполнения Договора Подрядчик принимает на себя обязательства:

2.1.1. Предоставить Заказчику график выполнения работ на объектах .

2.1.3. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу в установленные сроки.

2.1.4. Обеспечить каждому объекту:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- выполнение на строительных площадках необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объектах в случае необходимости и обеспечить его соблюдение.

2.1.6. При готовности объекта к проведению работ известить об этом Заказчика в трехдневный срок.

2.1.7. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в смете.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком  материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

2.1.8. Подрядчик обязан вывезти в 3-дневный срок со дня приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку прилегающей территории. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, установленные для этой цели на территории Щекинского района.

2.1.9. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.10. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.11. Подрядчик обязан по окончании работ передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, необходимую для приемки объекта.

2.1.12. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ до открытия финансирования.

2.1.13. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

2.1.14. Подрядчик не имеет права продать или  передать  проектную документацию  на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

2.2. Для исполнения  Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

2.2.1. Заказчик обязан осуществлять контроль за выполнением работ на объектах в соответствии с  условиями настоящего Договора.

2.2.2. Заказчик обязан произвести приемку сводного Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком с предоставлением Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

2.2.3. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

2.2.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.  Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Производство работ по капитальному ремонту мягкой кровли  должно производиться в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, правилами по охране труда, правилами пожарной безопасности, СанПиН.

3.2. Качество выполняемых работ  должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.

3.3. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов или ТУ, подтверждаться сертификатами соответствия , также должны быть соблюдены сроки годности.

3.4. Сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим договором на объектах определяются графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №3):

Продолжительность работ на одном объекте должна быть идентична (не более) срока, предложенного Подрядчиком на соответствующем конкурсе на выполнении работ для капитального ремонта мягкой кровли и утвержденной протоколом о результатах конкурса и составляет на  объекте 20 календарных дней.

3.5. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- срок начала работ на объекте  – 22.01. 2012 года.

- срок завершения работ по объекту Заказчика – -----

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТА

4.1. Стоимость работ составляет -  ________________ руб. (__________________рублей) в том числе НДС 18 %, Стоимость работ подтверждается протоколом согласования договорной цены (приложение № 4).

Стоимость и виды работ отражаются в смете (сметах), утвержденной Заказчиком. Стоимость материальных ресурсов возмещается на основании представленных счетов-фактур, не превышающих среднюю региональную цену на соответствующий ресурс.

4.2. После начала работ, на усмотрение заказчика, возможно перечисление денежных средств в размере до 30% от суммы указанной в п.4.1 настоящего договора, в качестве аванса на приобретение материалов.

4.3. Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом приемки работ, согласованном с органом местного самоуправления и подписанном Заказчиком по стоимости, установленной в Договоре с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей. Счета Подрядчика оплачиваются в течение ______ календарных дней с момента перечисления денежных средств со счета Заказчика на лицевой счет Подрядчика.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика.

4.4. Стоимость работ должна быть идентична (не более) стоимости, предложенной Подрядчиком на соответствующем конкурсе  на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли д. №6 по ул. Новой в п. Лазарево и утвержденной протоколом о результатах конкурса (протокол от  № ___от ____________200___ г.).

4.5. Расчеты за выполненные работы производятся между  Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком сводного акта сдачи-приемки работ.

4.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по объектам, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы по Договору после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором в установленном порядке, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами  акта приемки выполненных работ.

Приемка выполненных работ по Договору осуществляется Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, в установленном порядке.

Подрядчик за два дня до сдачи объекта письменно (по факсу) извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки завершенного ремонтом объекта.

Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия выполненных работ сметной документации.

Приемка выполненных работ на объекте осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в составе своего представителя и представителя Подрядчика.

5.2. По завершении работ на объектах по Договору Подрядчик не позднее 5 дней представляет Заказчику сводный акт сдачи – приемки выполненных работ .

5.3. Заказчик в течение 3 дней направляет Подрядчику подписанный сводный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ.

5.4. В случае необходимости проведения промежуточных работ, они оформляются актами по форме КС-2 и КС-3.

5.5. Датой выполнения работ по договору считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ в целом по договору или акта устранения недостатков.

5.6. Скрытые работы на объектах, предусмотренные сметой, принимаются  Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

5.7. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет  Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за два дня до начала проведения этой приемки. Если  Заказчик не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.8. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Подрядчиком,  и Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается в размере ___________лет.

Срок предоставления гарантии на одном объекте должна быть идентична (не менее) срока, предложенного Подрядчиком на соответствующем конкурсе на выполнении работ для капитального ремонта мягкой кровли и утвержденной протоколом о результатах конкурса и составляет _________лет.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок  продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются  актом Подрядчика, и Заказчика.

6.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков,  не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.5. При  отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных  недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ.

7.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

7.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

7.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. При просрочке оплаты работы Подрядчик оставляет за собой право применить к Заказчику штрафную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

7.10. При просрочке выполнения работ Заказчик оставляет за собой право применить к Подрядчику штрафную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

7.11. Выплата штрафной неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

9.2.1. По письменному соглашению сторон.

9.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

9.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Настоящий  договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| Товарищество собственников жилья «Комфорт» |  | НАИМЕНОВАНИЕ |
| Тульская обл., Щекинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2. ОГРН: 1087154018270 ИНН: 7118501068 КПП: 711801001 Председатель правления ____________Шелях Д.В.. М.П. |  | АДРЕС РЕКВИЗИТЫ Должность _____________________ Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 1

к договору № _____от _____20_г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ПО ЛОТУ № 1

| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (грязевик-2шт,фильтр-2шт) | 1 соединение | 4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |
| Кран шаровый фланцевый д.50 465,9*1,02*11,2% | шт | 4 |
| Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х45 мм | 10 шт. | 0,4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт. | 6 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -12 |
| Кран шаровый муфтовый 11627п1 д.15 | шт | 6 |
| Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
| Термообразователи сопротивления Pt100W100=1.385 | компл. | 2 |
| Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:40 мм (преобразователь входа) | 1 соединение | 2 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -4 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | 1 шт. | 2 |
| Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| Тепловычеслитель ТМК-Н13-1 | шт | 1 |
| Вихревой электомагнитный преобразователь расхода имульсный Ду=40 | компл. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 7 |
| Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 7 |
| Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,25 |
| Рукава металлические диаметром 14 мм | м | 25 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,25 |
| Провод марки: ШППВ, с числом жил - 2 и сечением 2х 0,75 мм2 10,84/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Провод марки: ШППВ, сечением 4х 0,5 мм2 20,71/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,085 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 8,5 |
| Провод марки: ПВС,сечением 2х 1,5 мм2 20,28/1,18*1,02*1,071 | м | 1 |
| Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,005 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,5 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,005 |
| Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 0,06 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением1х 6 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением1х2,5 мм2 | 1000 м | 0,001 |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 1 |
| Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 |

Качество выполненных работ должно соответствовать СНИП 2.04.08-87*

На скрытые работы составить акты.

Сметная стоимость работ с НДС – 890000 рублей.

Срок выполнения работ – 20 календарных дней .

Гарантийный срок выполнения работ   5 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ПО ЛОТУ № 1

| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (грязевик-2шт,фильтр-2шт) | 1 соединение | 4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |
| Кран шаровый фланцевый д.50 465,9*1,02*11,2% | шт | 4 |
| Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х45 мм | 10 шт. | 0,4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт. | 6 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -12 |
| Кран шаровый муфтовый 11627п1 д.15 | шт | 6 |
| Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
| Термообразователи сопротивления Pt100W100=1.385 | компл. | 2 |
| Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:40 мм (преобразователь входа) | 1 соединение | 2 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -4 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | 1 шт. | 2 |
| Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| Тепловычеслитель ТМК-Н13-1 | шт | 1 |
| Вихревой электомагнитный преобразователь расхода имульсный Ду=40 | компл. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 7 |
| Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 7 |
| Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| Щит приборный | шт | 1 |
| Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,25 |
| Рукава металлические диаметром 14 мм | м | 25 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,25 |
| Провод марки: ШППВ, с числом жил - 2 и сечением 2х 0,75 мм2 10,84/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Провод марки: ШППВ, сечением 4х 0,5 мм2 20,71/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,085 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 8,5 |
| Провод марки: ПВС,сечением 2х 1,5 мм2 20,28/1,18*1,02*1,071 | м | 1 |
| Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,005 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,5 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,005 |
| Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 0,06 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением1х 6 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением1х2,5 мм2 | 1000 м | 0,001 |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 1 |
| Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 |

Качество выполненных работ должно соответствовать СНИП 2.04.08-87*

На скрытые работы составить акты.

Сметная стоимость работ с НДС – 390439 рублей.

Срок выполнения работ – 20 календарных дней .

Гарантийный срок выполнения работ   5 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| \Товарищество собственников жилья «Комфорт» Тульская обл., Щекинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2. ОГРН: 1087154018270 ИНН: 7118501068 КПП: 711801001 Председатель правления ____________Шелях Д.В.. М.П. |  | НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС РЕКВИЗИТЫ Должность _____________________ Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 2

к договору № _____от _____20_г.

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием членов ТСЖ «Комфорт»

Протокол № _______от __________2012г.

СМЕТА РАСХОДОВ

Приложение № 3

к договору  №___от________г.

График выполнения работ по объекту:

| Заказчик Капитальный ремонт мягкой кровли и монтаж теплового узла по адресу: д. ___, ул. ________, пос. ______________ – 20 календарных дней. С 22.01.2012г по 13.02.2012г. Товарищество собственников жилья «Комфорт» Тульская обл., Щекинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2. Председатель правления ____________Шелях Д.В. М.П. |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к договору № ____от_______г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На выполнение работ по объекту: капитальный ремонт мягкой кровли

по адресу: д. №___, ул. _________, пос. Лазарево Щекинского р-на, Тульской обл.

Мы, нижеподписавшиеся,

от лица «Заказчика» -   Председатель правления Абросимовой И.В.

от лица «Подрядчика» - ________________________________должность, Ф.И.О.

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в рублях

в сумме  составляет  ___________ руб. (___сумма  прописью__________) в том числе НДС 18 % -  _______________руб., из них _______________ руб.(__сумма  прописью________) – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, _______________ руб.(__сумма  прописью________) -  средства местного бюджета, _______________ руб.(__сумма  прописью________) - средства товарищества собственника жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах (5%).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, при этом все экземпляры имеют одинаковую силу и являются основанием для взаиморасчетов.

от «Заказчика»                                                                                   от «Подрядчика»

______________Шелях Д.В.                                    _________________Ф.И.О.